Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bachelor of Business (Honours)

Projekt systému pro implementaci čárového kódu ve firmě EGE, spol. s r.o.

Strategický management

Vypracoval: Marcel Hinterholz

Datum: 20.4. 2008

1 Úvod	4

2 Cílem absolventské práce je:	5

2.1 Na základě činnosti podniku definovat a analyzovat jednotlivé procesy společnosti	5

2.2 Navrhnout možné využití čárového kódu v těchto procesech  z hlediska finančních nákladů a přínosů pro společnost, 	5

2.3 Určit konkrétní způsob implementace ve vybraných procesech	5

2.4 Vytvořit časový návrh zavedení a doporučit či nedoporučit managementu realizaci tohoto projektu	5

2.5 Zlepšit současný nevyhovující stav ( přetížení jednotlivých pracovišť, vysoká chybovost) 	5

3 Hypotézy	6

4 Literární rešerše	7

4.1 Strategický management	7

4.2 Podnikání a podnik	15

4.3 Automatická identifikace popis a způsoby	17

4.4 Technologie automatické identifikace	18

4.5 Některé druhy jednorozměrných čárových kódů	22

4.6 Druhy dvojrozměrných čárových kódů	24

5 Materiál	26

5.1 Charakteristika společnosti EGE, spol. s r. o. 	26

6 Použité metody	31

6.1 Analýza vědecko - technického rozvoje	31

6.2 Analýza tržního prostředí	31

6.3 Analýza sociálně - kulturního prostředí	31

6.4 Analýza ekonomického a právního systému	32

6.5 STEP analýza	32

6.6 Porterův model pěti sil	33

6.7 Strategické mapy	33

6.8 Analýza konkurentů	34

6.9 Analýza vnitřního prostředí	34

6.10 Analýza zdrojů specifických příležitostí	34

6.11 Klíčové faktory úspěšné strategie	35

6.12 Hodnotový řetězec	35

6.13 Podniková kultura	35

6.14 Analýza swot	36

6.15 Portfólio analýza	38

6.16 Space analýza	38

7 Výsledky	39

7.1 Odhad finančních nákladů na použití čárového kódu	39

7.2 Přínosy zavedení čárového kódu ve společnosti  EGE, spol. s r.o.	42

8 Závěr                                    	46

Seznam použité literatury	48

Seznam použitých zkratek	49

Seznam příloh	50

# Úvod

Čárové kódy jsou fenoménem posledních dvou desetiletí a jsou nejrozšířenější technologií automatické identifikace. Zasahují do života každého z nás, jsou na výrobcích běžné spotřeby. Nastává otázka, k čemu vlastně jsou, když lze k označování nejrůznějších předmětů stejně dobře použít písmena i čísla. Důvodem je fakt, že právě písmena a čísla, která jsou pro člověka snadno čitelná, jsou obtížně čitelná pro počítač. Jednotlivá písmena a číslice mají poměrně složité tvary a navzájem se podobají. Naproti tomu čárový kód je jednoduchý objekt sestávající se pouze z čar a mezer různé šířky. Různé kombinace čar a mezer reprezentují různé číslice u některých druhů kódů i písmena. Takovýto objekt je   pro počítač vybavený snímačem čárových kódů lehce čitelný. Systémy čárových kódů přinášejí do procesů výraznou úsporu času, finanční průhlednost, omezení chybovosti a jiné výhody, které jsou popsány dále.

Charakteristickým dlouhodobým rysem všech firem v tržním mechanismu je nutnost snižování nákladů vlastních výrobků, úspora času, omezení chybovosti a okamžitá aktualizace dat, která přináší větší zisk podniku při respektování potřeb a přání zákazníka.

Za tímto účelem vznikla myšlenka zavedení čárového kódu ve společnosti  EGE spol.s r.o., kde se tyto úspory při implementaci předpokládají. Toto byl impuls pro vznik této práce, která má napomoci managementu orientovat se v problematice automatické identifikace a čárového kódu a jehož hlavním cílem je návrh procesů a určení těch, kde je možná aplikace čárového kódu nejefektivnější na základě zjištěných přínosů, finančních nákladů a doby návratnosti vložených investic. Práce také zobrazuje jedno z možných řešení implementace v každém navrženém procesu a navrhuje časový harmonogram jednotlivých činností pro zdárnou realizaci. Dodavatelům práce napomůže orientovat se ve výrobním programu a procesech společnosti za účelem detailnější specifikace, návrhu řešení  a následné aplikaci, bude-li managementem rozhodnuto o jeho realizaci.

# Cílem absolventské práce je:

## Na základě činnosti podniku definovat a analyzovat jednotlivé procesy společnosti

## Navrhnout možné využití čárového kódu v těchto procesech  z hlediska finančních nákladů a přínosů pro společnost,

## Určit konkrétní způsob implementace ve vybraných procesech

## Vytvořit časový návrh zavedení a doporučit či nedoporučit managementu realizaci tohoto projektu

## Zlepšit současný nevyhovující stav ( přetížení jednotlivých pracovišť, vysoká chybovost)

# Hypotézy

Projekt implementace čárového kódu bude zaměřen na optimalizaci jednotlivých procesů ve společnosti. Budou analyzovány jednotlivé procesy hlavní, vedlejší i podpůrné s cílem snížení nákladů.

Z předchozích zkušeností a praxe v ostaních firmách lze očekávat výhodnost investice v procesu nákupu a skladování a v procesu výroby. Projekt však bude analyzovat procesy ve společnosti jako celek, jako součást komplexního procesního řízení a tak výsledky projektu mohou napovědět vedení společnosti v jejich dalších investičních záměrech popř. strategických rozhodnutích.

Závěry tohoto projektu mohou pomoci společnosti EGE, spol. s r.o. uskutečnit alespoň zčásti splnění vytyčených dlouhodobých cílů v oblasti snižování nákladů a napomohou k udržení a k posílení pozic na celosvětových trzích  v oblasti působnosti podnikání.

# Literární rešerše

## Strategický management

Management – základní pojmy:

management – proces plánování, organizování, vedení a kontroly zdrojů, tak aby bylo dosaženo vytčených cílů

Zdroje			Plánování	Organizace	Vedení		Kontrola

lidské

finanční									   Dosažení

hmotné									        cíle

informační

věda --- management --- umění

manager – profese – odpovědnost za dosažení cílů

podnikavost – schopnost nacházet a využívat příležitosti pro prosperitu podnikatelského subjektu

podnikání – realizace podnikavosti na konkrétním subjektu

Podnikatelská činnost:

- vnější – využít příležitosti z prostředí

- vnitřní – zvýšení efektivnosti uvnitř organizace

Podnikatelská akce vyžaduje od realizátora:

- ideovou představu o podnikatelské příležitosti

- motivaci pro překonání překážek

- načasování a zdrojové vybavení

- zpracovaný podnikatelský záměr

Trh se svojí dynamikou představuje rizika, hnacím faktorem je podnikatelská odměna  úsilí o snížení rizik

Strategický management – umění, věda – formulovat, implementovat a hodnotit soustavu, rozhodnutí, které umožní v organizaci dosáhnout vytčených cílů

3 stádia strategického managementu:

  - Formulace strategie: vize, určení externích O/T, interních S/W, stanovení dlouhodobých cílů, výběr strategie pro jejich dosažení

  - Implementace strategie: určení konkrétních úkolů, organizačního uspořádání, motivace pracovníků, rozdělení zdrojů pro uplatnění strategie

  - Hodnocení strategie: průběžné hodnocení a zpětná vazba

Strategické rozhodnutí – kombinace intuice a analytických rozborů

Nutnost adaptace na změny prostředí – informační systémy

Přínosy strategického managementu:

- lepší výběr strategické varianty

- princip společného závazku managerů a zaměstnanců

- zvýšená odpovědnost zúčastněných

- výsledek  lepší hospodářský výsledky

Historie a současné třídění managementu

Staří Egypťané – pyramidy, Alexandr Veliký – válečnické akce

Starý Řím – výstavba komunikací

Podnikatelská řízení – konec XVIII. a začátek XIX. století

Zakladatelé v XIX. století: Robert Owen (VB) – lidské zdroje

Charles Babbage (VB) – matematika ve výrobě

Systematický rozvoj – počátek XX. Století

Jednotlivé směry:

- Vědecké teorie – F. W. Taylor (USA) - člověk – výrobek – stroj – organizace práce ve výrobě

- Taylorismus v ČSR – Tomáš Baťa

- Behaviorální teorie – lidské vztahy – E. Mayo (USA) – motivace, stimulace lidí

- Správní – organizační teorie – Fayol (Francie) – plánování, organizování, příkazy, koordinace

- Byrokratické řízení – Weber (Německo) – organizační řády a normy, správní štáb

Současný pohled na jednotlivé školy managerských postupů:

- Organizování, správa, procesy – podle Fayola, dnes: Koonte, Weinhrich, Pearce aj. Preferují se managerské funkce: plánování organizační struktury, výběr rozmístění a odpovědnost pracovníků

- Psychologicko-sociální přístup – z behaviorální teorie – později Maslow, McGregor, Skinner – síly pro rozvoj i chování lidí, motivace, stimulace, iniciativa, aktivita

- Systémový přístup – komplexní pohled na dílčí problémy

4. Zpětná vazba (včetně vlivu prostředí)

- Vstupy

  - materiál

  - lidi

  - finance

  - informace

2. Transformace

- technologie

3. Výstupy

- produkty

- zisk

- systém otevřený, uzavřený, synergie, entropie

- Barnard, Simon, Ackoff

- Kvantitativní přístup – matematické modely, algoritmické postupy, rozhodovací úlohy – po 2. sv. válce (firma Du Pont) - užití ve strategickém i operativním řízení, informační systémy apod. - představitelé: Moorse, Cooper, Ackoff

- Empirické přístupy – vychází se z rozborů a zobecněných poznatků managerské praxe – konfrontace těchto poznatků s teorií – rychlá reakce na potřeby doby – velmi úspěšné – představitelé: Drucker, Mintzberg, Kotler, Porter, Peters

V praxi se vyskytuje často integrované působení jednotlivých škol pro zajištění max. efektivnosti řízení.

Některé novější poznatky: teorie 2, pružnost v řízení, teorie excelence, řízení rychlosti činnosti.

Manager pro strategické řízení

Většinu zdrojů a nástrojů strategického managementu mají firmy rovnocenné.

Manager pro strategické řízení – zdroj, nástroj, který lze využít velmi rozdílně.

Managerské funkce:

- průkopník Fayol

- Koonte, Weihrich:   1.) plánování

2.) organizování

3.) výběr a rozmístění pracovníků

4.) vedení

5.) kontrola

Ad 1.)   výchozí situace, plánovitý rozvoj, cíle, rozbory, scénáře, realizace

Ad 2.) časoprostorové uspořádání úloh, práce, vazby, pravomoc, organizační struktury, řád, informační toky

Ad 3.) profesní uspořádání, kvalifikace, výběr

Ad 4.) vzájemná komunikace, usměrňování, vedení, příkazy, stimulace, vzájemné vztahy

Ad 5.) kvantita, kvalita výsledků, porovnání cílů s realitou

Základní role manažerů (podle Mintzberga)

- interpersonální – představitel firmy, vůdce, styčný pracovník

- informační – monitor, informátor, mluvčí

- rozhodovací – podnikatelské rozhodování, dirigent, alokace zdrojů, vyjednávač

Činnosti v praxi integrují často většinu popsaných rolí.

Struktura strategického managementu

  - formulace poslání rozvoje

- vize strategického podnikatelského záměru – stručné vyjádření účelu a smyslu našeho záměru, konkurenční výhody i předpokládané cíle

- dlouhodobé cíle (kam se chce podnik dostat) – většinou na období 2 - 5 let  – mají být kvantitativní, měřitelné, reálné, srozumitelné, progresivní, hiearchicky postavené – většinou: nárůst aktiv, nárůst tržeb, ziskovost, podíl na trhu, sociální a ekologické cíle: publikované a nepublikované, hladina působnosti, časový rámec

- strategie – strategické programy, kterými se chce podnik dostat podle své vize k plnění dlouhodobých cílů

- strategická analýza

- externí analýza – analýza makro a mezoprostředí a vyhledávání příležitostí a hrozeb

- interní analýza – analýza vlastního podniku, silné a slabé stránky

- revize a doplnění původní vize – provádí se na základě výsledků externí a interní analýzy

- vytčení konečných dlouhodobých cílů – vyplývá z revidované vize

- analýza výběru nejvhodnějších strategií pro dosažení cílů

Implementace strategie podnikatele

- zpracování podnikatelského záměru – hlavní úkoly: marketingový – obchodní plán, rozdělení zdrojů, kapacity produkce, finanční analýza, analýza rizik

- zpracování podnikatelského plánu

- implementace strategie v organizační struktuře podniku

- vytvoření vztahů v podnikové struktuře

Hodnocení a kontrola implementované strategie

- Sledování externích a interních faktorů, které mohou mít vliv na přijatou strategii

- Vyhodnocování dosahovaných výsledků

- Navrhování nutných korekcí v přijatém strategickém postupu

Typy používaných strategií

  - Integrační strategie

  - Dopředná integrace

Získání vlastnictví

nebo kontroly nad

prodejci či

Materiál

Subdodávky

Výroba

Distribuce

Prodej

distributory

Důvody: Distributoři či prodejci nesplňují požadavky (náklady, kvalita), očekává se nárůst oboru, získali jsme zdroje na převzetí aktivit.

2.) Zpětná integrace

Získávání vlastnictví

nebo kontroly nad										subdodavateli

Materiál

Subdodávky

Výroba

Distribuce

Prodej

Důvody: Nesplňují požadavky (náklady, kvalita), je malý počet subdodavatelů a velký počet konkurentů, očekává se růst oboru, získaly se zdroje na převzetí aktivit.

3.) Horizontální integrace

Cíl: Získání kontroly nebo odkup rozhodujícího majetkového podílu konkurenčního podniku.

Důvody: Strategie k monopolizaci v segmentech trhu, strategie v rostoucím oboru, získaly se zdroje na převzetí aktivit, jiné důvody výhodné pro kapitálový vstup.

  - Intenzivní strategie

4.) Penetrace (proniknutí na trh)

Cíl: Zvýšení podílu na trhu stávajícími produkty za pomoci marketingových sil.

Důvody: Současný trh není plně saturován našimi výrobky, podíl na trhu konkurence klesá při celkovém vzrůstu oboru, dobrá účinnost propagace.

5.) Rozvoj trhu

Cíl: Realizace současných produktů na novém segmentu trhu. Prakticky se realizuje především při strategii exportu.

Důvody: Úspěšný výrobek lze takto prosadit při efektivních distribučních kanálech, disponibilních zdrojích a kapacitách.

6.) Vývoj produktu

Cíl: Zvýšení prodeje zdokonalením nebo modifikací současného produktu.

Důvody: Úspěšný produkt je ve fázi zralosti, úpravy produktu jsou očekávány zákazníky, tlak konkurentů na novou technologii i kvalitu, realizace produktů v rychle rostoucím odvětví, podnik má kapacity vývoje.

  - Strategie diverzifikace

7.) Koncentrická (soustředná) diverzifikace

Cíl: Doplnění programu o nový, ale generačně návazný produkt.

Důvody: Dodávky ve stagnujícím nebo slabě klesajícím oboru, nový produkt může zvýšit prodej při konkurenčních cenách, nový produkt přinese efekt v sezónně pulzujícím trhu, stávající produkt je ve fázi poklesu životního cyklu.

8.) Horizontální diverzifikace

Cíl: Nový produkt nové generace, nový obor pro současný trh. Výhoda znalosti současného trhu.

Důvody: Marketingový průzkum signalizuje možnost nárůstu tržeb, když pracujeme v náročném konkurenčním oboru s nízkou ziskovou marží, když mohou být zachovány distribuční kanály.

9.) Složená diverzifikace

Cíl: Nový produkt nové generace na novém trhu.

Důvody: Hlavní obor podniku má velký meziroční pokles, když jsou zdroje pro konkurenci v novém oboru, možnost nákupu nového oboru, který jeví předpoklady vysoké rentability, když je současný trh se současnými produkty saturován.

  - Defenzivní strategie

10.) Joint-Venture

Cíl: Dvě nebo více firem se spojí v třeba i přechodné sdružení pro využití konkrétních možností. Společné nový podnik nebo kooperace ve vývoji, licence, společná výroba, distribuce apod. Spojení předností více firem snižuje riziko, mohou to být i konkurenti.

Důvody: Spolupráce se zahraniční firmou, která má technologii nebo trh nebo obojí, když se konkurenční kvality obou doplní, aby obstály na trhu, nebo když jedna má potenciálně ziskový produkt, ale nemá zdroje. Dvě malé firmy mohou konkurovat velkým, lze dosáhnout rychlejšího zavedení nové technologie.

11.) Omezení

Cíl: Při reorganizaci, restrukturalizaci nebo redukci firmy. Snížení aktiv, snížení nákladů, snížení prodeje. Situace, kdy strategičtí manageři jsou pod tlakem majitelů, často i zaměstnanců a médií.

Důvody: Nedosahuje se stanovených cílů, pozice podniku je konkurenčně slabá, podnik má nízkou ziskovost. Špatné výsledky strategických managerů (nesprávně závěry analýzy), bezhlavý rozvoj.

12.) Prodej části firmy

Cíl: Prodává se část firmy (i celá divize), aby byly získány investiční prostředky pro jinou akvizici nebo investici ve firmě. Zbavení se ztrátové části firmy.

Důvody: Část firmy potřebuje více investic, divize je odpovědna za nízkou výkonnost podniku, divize začíná být produkty nebo jinými parametry nekompatibilní se zbytkem podniku.

13.) Likvidace

Cíl: Prodej celého majetku za zůstatkovou cenu. Rychlé rozhodnutí.

Důvody: Strategie 11 a 12 neúspěšné, hrozí bankrot. Rozhodnutí akcionářů.

Druhy strategií pro dosažení konkurenční pozice

- Minimalizace nákladů (ceny) – standardizace výroby, strategie je použitelná zejména pro skupiny zákazníků s velkou citlivostí na cenu, se snížením nákladů (ceny) se předpokládá převzetí většího podílu trhu

- Diferenční strategie – unikátní produkty s vyšší cenou, rozhodující nejsou pouze parametry, ale rovněž servis, údržba, sociální a ekologické parametry, je nutná důkladná studie preferencí zákazníka

- Strategie zaostření – pro poměrně malý okruh zákazníků (výklenek trhu), cenu si volíme, vždy musíme být lepší než konkurence

## Podnikání a podnik

Podstatou podnikání je samostatné rozhodování o oboru podnikání (co vyrábět, jaké služby poskytovat), o právní formě podnikání (soukromý podnik, kapitálová společnost), o umístnění podniku, jeho organizaci, míře použití cizího kapitálu (úvěru), o rozdělení hospodářského výsledku.

Účelem podnikání je zvětšit majetek a dosahovat zisku. Toho lze dosáhnout uspokojováním potřeb cizích osob výrobou výrobků či poskytováním služeb. Přitom za výrobky a služby musí být získáno více peněz, než kolik jich bylo třeba k jejich tvorbě. Tento přebytek se nazývá zisk.

Osoba nebo společnost, která podniká se nazývá podnikatelem. Jde-li o organický soubor lidí a výrobních prostředků (stroje, budovy, peníze), hovoříme o podniku.

2.1.1 Druhy podniků

Podniky se člení dle různých hledisek:

a) podle předmětu činnosti:

- výrobní

- dopravní a spojové

- peněžní

b) velikosti (počet zaměstnanců, výše kapitálu)

- malé (pro místní trh, převládá kapitál a práce podnikatele)

- střední (širší trh, užití cizího kapitálu a dalších pracovních sil)

- velké (pro národní i zahraniční trhy)

c) právní formy:

- jednotlivec

- společnosti

d) formy vlastnictví:

- státní

- společné (komanditní spol. spol. s ručením omezeným, tichá spol., konsorcium, družstva)

- akciové společnosti

- soukromé podniky (individuální podnikatelé)

2.1.2 Organizování

Organizování je činnost, která vede k uspořádání prvků a vztahů mezi nimi.. Vede také k zavedení určitého řádu v organizovaném objektu. Vnějším projevem organizování je organizace a její vnitropodniková organizační struktura.

Před rokem 1880 byla organizace práce postavena především na autoritě nadřízených a kontrolorů, tzn., že pracovník sám určoval, jak provádět jednotlivé činnosti. Tento přístup byl však pro hromadnou výrobu nedostačující. Jako odezva na tuto skutečnost se objevily myšlenky Fredericka Talyora a Henryho Forda, kteří patřili mezi průkopníky racionalismu.

Racionalismus je nauka o hledání jistoty a optima. Na jeho základě byl vyvinut vědecký management, jímž chápeme takovou formu organizaci práce, jež v nejvyšší možné míře zkracuje a vyčleňuje pracovní činnost. Každá činnost je optimalizována, přesně popsána a dokumentována. Významným prvkem vědeckého managementu je motivační ohodnocení výkonu.

## Automatická identifikace popis a způsoby

U systémů, kde většinu informací zpracovávají počítače, jsou kladeny velké nároky na ty části systémů, kde dochází ke sběru, tvorbě a přenosu dat. Aby se účinnost těchto systémů mohla dále zvyšovat, musí být efektivním způsobem vyřešen právě tento problém. Okruhem otázek, které s tím souvisejí, se zabývá automatická identifikace. Jednoduše řečeno, prvky automatické identifikace musejí umožňovat jednoduché kódování, stejně tak jednoduché čtení a následné zpracování v počítači bez toho, aby vznikala rizika lidských chyb. Výhodou těchto systémů je, že pracují s vysokou spolehlivostí i v nejnáročnějších podmínkách. Typickým, nejznámějším a nejrozšířenějším způsobem automatické identifikace jsou čárové kódy. Identifikace prostřednictvím těchto kódů je pro uživatele jednoduchá a cenově nenáročná. Označit čárovým kódem je možné prakticky téměř vše. Etikety s čárovými kódy mohou být plastové, textilní, papírové, kovové, keramické i jiné. Identifikace metodami magnetickými, indukčními, radiofrekvenčními atd. není tak rozšířená jako identifikace prostřednictvím čárových kódů. Použití čárových kódů je nejstarší, první patent byl přihlášen v roce 1949 v USA. Odstraňoval problém ztráty času při čekání u pokladen ve velkých obchodních domech.

O automatické identifikaci je možné hovořit jen v úzké souvislosti s nasazením počítačů do oblasti, kde chceme tyto systémy provozovat. Ke čtení čárových kódů lze použít různých snímacích zařízení: snímací pera, CCD scannery, laserové scannery atd. Výroba těchto zařízení je úzce svázána s optoelektronikou. Čtecí zařízení musí být velmi kvalitní, aby splnila všechny nároky, které jsou na ně v praxi kladeny. Jedná se o rozsahy provozních teplot, mobilnost, nízkou spotřebu energie, otřesuvzdornost, ergonomii atd. Prakticky je možné použít čtecích zařízení ručních, případně zařízení bez nutnosti lidské obsluhy.

Komunikace mezi čtecím zařízením a počítačem probíhá prostřednictvím standardních počítačových rozhraní, nejčastěji RS232, RS422, RS485, 20mA. Tento princip se uplatňuje u všech uváděných metod automatické identifikace. Pro rozsáhlejší řešení se vytváří lokální sítě sběru dat, které pokrývají dílčí problémové oblasti, například skladů, personálních systémů, monitorování výroby atd., kde sběr dat může být zcela automatizován, nebo poloautomatizován. Záleží prakticky vždy na tom, jak probíhá manipulace s identifikovanými objekty. Sběr dat pomocí čtecích zařízení a četnost chyb je mnohem menší než při ručním způsobu pořizování dat.

Optoelektronická zařízení na čtení čárových kódů běžně pracují v oblasti červeného světla s vlnovou délkou okolo 660 nm, případně v oblasti infračervené, s vlnovou délkou okolo 900 nm. Snímání v infračervené oblasti se používá z bezpečnostních důvodů tehdy, když je potřeba čárový kód utajit. Kód se v takovém případě překrývá neprůhlednou fólií, která však nebrání tomu, aby infračervený snímač spolehlivě přečetl hodnotu kódu.

Dnes je známo (definováno) okolo 200 různých čárových kódů viz. příloha č. 5. Mnohé kódy jsou velmi rozšířené, jiné slouží pro speciální použití, některé se používají jen v určitých zemích (UPC A/UPC E v USA a Kanadě, EAN8/EAN13 v ostatních zemích). Cena aplikace je pro uživatele přijatelná, provozní náklady jsou nízké. Volba čárového kódu je dále podmíněna technologií (způsob tisku, druh materiálu etiket, citlivost čtecích zařízení atd.) a požadavky na kódování dat. Technické prostředky různých výrobců nejsou z hlediska druhu kódu univerzální, jsou však konstruovány tak, aby byly schopny rozpoznat dostatečně širokou škálu běžných kódů.

## Technologie automatické identifikace

Magnetická identifikace

Nosičem magnetických kódů je magnetický pásek. Magnetický pásek se nejčastěji užívá u  karet. Kontaktní karty s magnetickou stopou existují již od počátku sedmdesátých let. Technologie magnetického proužku je velmi rozšířená a zůstává dominantní převážně    v oblasti bankovních karet, i když i zde můžeme sledovat postupný nárůst karet čipových. Další použití je například u hotelových klíčů, identifikačních karet, vstupních karet, na parkovištích, v restauracích, velkoprodejnách atd.

Pásek je pokrytý malými (velice nepatrnými) permanentními magnety, které se ale navzájem neovlivňují. Souhlasné póly se odpuzují a nesouhlasné přitahují. Princip spočívá v tom, že např. na dva permanentní magnety pólově otočené, které reprezentují logickou 1 a logickou 0, působíme ve stejnou dobu jiným magnetem. Jeden z nich je přitahován a druhý odpuzován. Takto dosáhneme změny polohy jednoho z nich. Oba magnety nám tedy představují stejnou logickou hodnotu. Vznikne jednoduchý způsob, jak si zapamatovat logické hodnoty. Životnost magnetického pásku je dosti vysoká a má obrovskou výhodu, která spočívá v možnosti opakovaného záznamu. Nevýhodou je poškození, nebo ztráta záznamu při styku s velkou magnetickou indukcí.

Magnetický proužek může obsahovat až tři stopy na různých pozicích. První stopa je alfanumerická a obsahuje 79 znaků např. jméno, název firmy, sídlo atd., druhá stopa je numerická a obsahuje 40 znaků pro identifikační čísla. Třetí stopa je alfanumerická, zde lze umístit 107 znaků například pro PIN, bonus atd. Kódování všech tří stop se provádí dle definované databáze.

Typy magnetických pásek:

LoCo (hustota 300 Oe, nižší odolnost proti vlivu vnějšího magnetického pole), nejlevnější   a nejrozšířenější typ

MeCo (hustota 2750 Oe, používané pouze jako nový standard u bankovních karet VISA)

HiCo (hustota 4000 Oe, vysoká odolnost proti vlivu vnějšího magnetického pole)

Indukční identifikace

Indukční identifikační systém využívá magnetické složky elektromagnetického pole. Čtecí (zapisovací) hlava a nosič kódu (dat), neboli tag tvoří transformátor s otevřeným jádrem. Operační vzdálenost, na kterou lze číst obsah nosiče kódu se pohybuje řádově         v jednotkách centimetrů v závislosti na typu antény. Výhodou je vysoká odolnost hlavy        i nosičů kódu či dat a to, že nosiče kódu a dat neužívají vestavěnou baterii. Po dobu komunikace jsou napájeny z energie magnetického pole čtecí hlavy. Typickou aplikací použití indukčního identifikačního systému je sledování výrobku na montážní lince. Jednoznačná identifikace dovoluje zcela volný pohyb výrobku a linku tak lze bez úprav použít pro různé modifikace výrobního postupu. Veškeré operace s výrobkem jsou automaticky dokumentovány, což má význam v systémech řízení jakosti výroby.

Jednoznačná identifikace umožňuje přiřadit každému nástroji položku databáze, ve které jsou uchovány potřebné informace, např. datum zavedení nástroje, údaje o provozních hodinách, údržbě, ostření apod.

Radiofrekvenční metoda (RFID)

Systémy pro radiofrekvenční identifikaci (RFID-Radio Frequency Identification) se používají pro bezkontaktní přenos informací, identifikaci, lokalizaci a sledování lidí, zvířat  a věcí. Identifikace spočívá v označení předmětů nosiči, neboli tagy RFID, z nichž lze uložená data číst pomocí rádiového pole vyzařovaného snímačem. Technologie RFID se začíná vedle čárového kódu výrazně objevovat na trhu prostředků pro automatickou identifikaci, ale na výraznější  prosazení v logistice a výrobě teprve čeká. Důvodem je komplikovanější zavádění této technologie a vysoké ceny identifikačních čipů v porovnání  s čárovým kódem. V poslední době se ceny za tato zařízení neustále snižují, zvyšuje se jejich účinnost a jejich použití je stále běžnější. Taktéž se objevují stále nové aplikace.

RFID systémy mohou být aktivní nebo pasivní a liší se frekvencí na které pracují. Pasivní čip je aktivován pomocí signálu čtečky, který na tento signál odpoví. Energii pro odeslání signálu načerpá z dopadajících elektromagnetických vln vyslaných čtečkou. Aktivní systémy používají pro napájení baterii a po dobu životnosti mohou ukládat další údaje, např. o teplotě, vlhkosti apod.

Z pohledu frekvence se dělí obecně na dva základní typy: nízkofrekvenční                a vysokofrekvenční. Nízkofrekvenční systémy pracují na principu indukční vazby, jsou pomalejší, pracovní vzdálenost je menší (do jednoho metru) a také levnější. Na druhou stranu vysokofrekvenční systémy používají radiofrekvenční vazbu pro přenos informací, jsou rychlejší, pracovní vzdálenosti jsou mnohem větší. V porovnání s nízkofrekvenčními systémy jsou ale dražší. Z pohledu zápisu informací na paměťový prvek mohou být určeny pouze pro čtení nebo pro čtení a zápis.

OCR (Optical Character Recognition)

Zkratka OCR z anglického Optical Character Recognition znamená, že zařízení dokáže rozeznat písmo. Tato zařízení používají jako vstup buď scannery na čtení obrázků, nebo CCD kamery. Rozeznat písmo je však složité, proto pro ulehčení byl udělán standard pro OCR písmo. Systém snímání obrazu je velice jednoduchý. Optickým systémem se usměrní obraz na světlocitlivé pole. Z toho jsou data snímána a dále zpracovávána. To, jak kvalitního obrazu můžeme dosáhnout, určuje citlivost CCD pole. Tato citlivost se udává  v pixelech.

Jak již bylo uvedeno, čárových kódů je mnoho druhů. Můžeme je rozdělit do dvou základních skupin. Do jedné skupiny řadíme kódy užívané obchodem, do skupiny druhé kódy užívané v průmyslu, zdravotnictví, elektrotechnice atd. První skupinu mohou tvořit např. kódy EAN 8 a  EAN 13. Kódy Code 2/5, CodaBar, Code 39, Code 128 atd. zařazujeme do samostatné druhé skupiny. Základním porovnávacím kritériem kódů je jejich kódovací tabulka. Podle toho, jaké znaky jsou tam uvedeny, můžeme hovořit o kódech numerických, numerických se speciálními znaky, alfanumerických a úplných alfanumerických (Full-ASCII). Dalším kritériem je pevná, nebo variabilní délka kódu. Kódy určené pro obchodní užití (EAN 8/EAN 13) mají pevnou délku. Pomocí těchto kódů je možné zakódovat 8 nebo 13 numerických znaků. Kódy pro průmyslové použití umožňují kódovat řetězce s variabilním počtem znaků. Volba kódu je závislá tedy od toho, jaké znaky potřebujeme v této symbolice vyjádřit. Dále rozdělujeme kódy na jednodimenzionální nebo dvojdimenzionální:

Jednodimenzionální symbol čárového kódu se skládá z určitého počtu čar                a mezilehlých mezer. Před a za symbolem musí být klidová zóna. Symbol začíná znakem start, pak následují vlastní data s případným kontrolním součtem a na konci je znak stop. Co se týče ostatních kódů, existuje ještě mnoho druhů, ale tyto jsou většinou použity  pro speciální aplikace například pro prodejní řetězce.

Dvojdimenzionální symbol čárového kódu umí zakódovat celý text. Tyto kódy však ke svému praktickému využití vyžadují speciální tisk. Záleží většinou na software, ale hlavně potřebují speciální snímače. Protože se každá firma snaží vymyslet svůj standard, není to pro uživatele nic výhodného. Snímače jsou většinou postaveny pro čtení jednoho nebo dvou dvojdimenzionálních kódů. Proto si uživatel musí zvolit předem, o jaký kód má zájem a tomu přizpůsobit i výběr snímačů a tiskáren. Pro lepší objasnění je nutné uvést, že běžné snímače jednodimenzionálních čárových kódů umí číst běžně okolo 20 typů kódů. Proto jsou tyto snímače univerzálnější, prodává se i větší množství jsou tedy i levnější.

Čárové kódy využíváme např. při sledování toku výroby, příjmu, výdeji a inventuře zboží ve skladu, při expedici zboží jiné firmě, evidenci majetku, docházkových systémech, kontrole vstupu osob, evidenci dokumentů a prodeji zboží.

## Některé druhy jednorozměrných čárových kódů

Jak šla doba, vyvinuly se mnohé druhy čárových kódů. Každý druh byl původně určen pro jinou oblast. Některé například vznikly pro zdravotnictví, jiné pro aplikace  v průmyslu, pro pošty atd. Z tohoto důvodu má každý kód svůj charakter (např. kolik spotřebuje místa na vyjádření jednoho znaku) a také určitou množinu znaků, které je schopen vyjádřit.

EAN, UPC a JAN

V prvé řadě je nutno se zmínit o normalizovaných kódech pro zboží. U laické veřejnosti se někdy termín EAN zaměňuje za čárový kód, což není úplně přesné. Tyto kódy vznikly v prvopočátku z národních specifikací a jsou trojího druhu. V evropských zemích se jedná o kód EAN 13 a EAN 8, Amerika má normu UPC-A, UPC-E a Japonsko kód JAN. Tyto kódy umí vyjádřit jen číslice a to jen patřičný počet znaků, který je určen konkrétní normou. Ve své podstatě se jedná o podobný princip u každé z těchto norem. Jedná se o to, že v rámci tohoto kódu znamená každá skupina číslic něco jiného.

V Evropě je nejčastěji používán numerický kód EAN 13. U tohoto kódu jsou první tři číslice určeny pro konkrétní zemi (ČR má 859), další 4 nebo 5 číslic pro konkrétní podnik a zbytek si může konečně podnik určit sám pro své číslování. Poslední číslice je určena jako kontrolní znak. Poslední háček spočívá v tom, že existují ještě některé předdefinované EANy, které určují například individuální číslování (tyto začínají číslicí 20). Další jsou určeny pro vážené zboží (prefix 28,29) atd. Tyto začátky nemohou být určeny pro konkrétní zemi. Existují ještě modifikace s dodatkovým kódem a u EANu 13 je to dvou nebo 
pětimístný dodatkový kód.

Code 39

Tento kód je asi nejvyužívanějším typem čárového kódu. V základní verzi se jedná   o kód, který umí kódovat velká písmena, číslice a některé ostatní znaky (-.*$/+%).  V rozšířené verzi (Code 39 full ASCII) umí kódovat celou spodní polovinu ASCII tabulky, což jsou malá a velká písmena, číslice a ostatní speciální znaky. Kód 39 full ASCII se kóduje stejně jako normální Code 39. Pro kódování ostatních znaků je použit normální znak společně s některým speciálním znakem ($ / + %). Tento kód je určen k všestrannému využití při inventarizaci, v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické službě a mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu.

Code 128

Tento kód je rozdělen na tři části. Někdy se těmto částem říká Code 128A, Code 128B a Code 128C. Lze tím zakódovat celou spodní polovinu tabulky ASCII v základní verzi. To znamená, že je možno vyjádřit každý ze 128 znaků. Každá část však tím samým znakem vyjadřuje něco jiného. Typ A obsahuje numerické znaky, znaky velké abecedy, řídící a speciální znaky, typ B vyjadřuje znaky z ASCII tabulky bez řídících znaků  a speciální znaky a typ C vyjadřuje jedním znakem vždy dvě číslice (například 00,01,02...). Code 128 má navíc vysokou hustotu záznamu - výsledné čárové kódy jsou tedy relativně krátké a hodí se pro celou řadu aplikací. Tento kód je využíván např. při inventarizaci majetku. Patří rovněž do systému EAN.

Code 2/5 interleaved

Společným ukazatelem těchto kódů je to, že každý znak je tvořen 5 elementy,            z nichž jsou vždy 2 černé.Těchto prvků není mnoho, proto tento kód umí vytisknout jen číslice. Tento kód se hojně využívá tam, kde je nutno zaplnit co nejméně místa vytištěním čárového kódu. Specialitou tohoto kódu je, že se vždy kódují dvě číslice do jedné pozice (kód prokládaný-interleaved). Toto značení je používáno především v průmyslových  a maloobchodních aplikacích.

Code 93

Code 93 je alfanumerická symbolika proměnné délky, souvislá. Kóduje všech 128 znaků ASCII. Z nich 43 odpovídá znakové sadě Code 39, další 4 znaky se používají jako řídicí znaky při kódování úplné znakové sady ASCII do rozšířeného módu Code 93. Jedná se tedy o vylepšení kódu 39 s vyšší hustotu. Každý znak je zakódován pomocí 9 modulů, složených do 3 čar a 3 mezer. Šířka každé čáry a mezery může být 1, 2, 3, nebo 4 moduly. Také tento kód je běžně používán při inventarizaci majetku.

U.P.C  a  U.P.C. A

Universal Product Code - univerzální kód výrobků - (U.P.C.) byl úspěšně zaváděn  v supermarketech od roku 1973. Je navržen z hlediska jednoznačné identifikace výrobku  a jeho výrobce. Jeho symbolika je pevné délky, numerická, souvislá. Každý znak má 4 prvky. UPC verze A se používá k zakódování 12-místného čísla. První číslice je znak systému číslování, dalších 5 je identifikační číslo výrobce, dalších 5 je číslo výrobku   a poslední číslice je kontrolní znak.

U.P.C. E0 a U.P.C. E1

U.P.C E0 je variantou kódu UPC A s potlačením nul. První znak této symboliky - znak systému číslování - je vždy 0 (nula). Ostatní znaky mají stejný význam, jako u UPC A.

U.P.C. E1 je také numerický kód pevné délky a jeho typické použití je pro zboží      na regálech v maloobchodě. Délka vstupního řetězce je 6 číslic.

## Druhy dvojrozměrných čárových kódů

Dvojrozměrné (dvoudimenzionální) čárové kódy viz.příloha č. 6 nejsou v dnešní době tak rozšířené, do budoucna se však  předpokládá jejich větší využití. Nejpoužívanějším kódem tohoto druhu je PDF 417. Ostatní druhy budou vypsány jen okrajově, neboť jejich využívání je prozatím minimální ve všech odvětvích využívajících tento druh automatické identifikace. Nová generace čárového kódu - dvojrozměrný kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb (bezchybné dekódování kódu, který je až z 50 % fyzicky poškozen). Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází ze struktury kódu: každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17. Na rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak nezávislý na vnějším systému. Do PDF 417 lze zakódovat nejenom běžný text, ale i grafiku nebo speciální programovací instrukce. Velikost datového souboru může přitom být až 1,1 kB. Každý čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer. Optoelektronická zařízení dokážou tyto postupnosti analyzovat a vytvářet kód srozumitelný počítači. Při čtení kódu jsou generovány elektrické impulsy, které odpovídají skladbě tmavých a světlých čar. Jestliže byly tyto impulsy vyhodnoceny jako přípustná postupnost čar a mezer, na výstupu dostaneme odpovídající znakový řetězec.

Nosičem informací u kódů jsou čárky i mezery. Kromě toho, že v sekvenci čar a mezer jsou zakódovány jednotlivé znaky podle pravidla z kódovací tabulky, začátek každého kódu je definován sekvencí čar znaku Start. Ukončení kódu je definováno sekvencí čar znaku Stop. Tyto znaky slouží k rozpoznání typu kódu. U některých kódů se vyskytuje také znak dělicí. Tento znak rozděluje kódovaný řetězce na více částí. Celistvost kódu však není narušena. Nejznámějšími kódy s dělicími znaky jsou EAN 8 a 13. Před a za každým čárovým kódem musí být zabezpečeno tzv. světlé pásmo. Následující obrázek znázorňuje základní charakteristiky.

Jeden a tentýž čárový kód může být vyhotoven v různých velikostech. Velikost závisí od toho, jaká hodnota modulu X se zvolí. Čím je modul menší, tím jsou kladeny větší nároky na čtecí zařízení i kvalitu tisku čárového kódu. Podle hustoty zápisu rozlišujeme tři základní skupiny:

- High Density (vysoká hustota)

- Medium Density (střední hustota)

- Low Density (nízká hustota).

# Materiál

## Charakteristika společnosti EGE, spol. s r. o.

Historie podniku

Historie firmy se datuje od roku 1948, kdy vznikl závod Jihočeských elektráren, který sloužil jako pomocné dílny a výrobna jednodušších stožárových konstrukcí. V roce 1952 vznikl vyčleněním z majetku JČE samostatný podnik, který pod názvem Energetické strojírny vyráběl stožáry, trafostanice, konstrukce rozvoden a zajišťoval opravy motorů. Od roku 1962 byl národní podnik zrušen a podřízen jako výrobní závod podniku Energovod Praha, později v rámci koncernu České energetické závody. V sedmdesátých letech vznikl vedle již klasické spolupráce v oblasti stožárových konstrukcí s Energovodem Praha další výrobní a montážní program - zapouzdřené a izolované vodiče určené pro vyvedení výkonu z generátorů elektráren a rozvod pro vlastní spotřebu. V roce 1990 se tento závod v rámci restrukturalizací opět osamostatnil a vznikl státní podnik Energetik s tradiční strojírenskou výrobou pro energetiku, avšak s novým vedením a novou podnikatelskou strategií. V roce 1992 vedení společnosti podnik pod názvem EGE spol. s r.o. v rámci procesu privatizace   od státu odkoupilo.

V nových podmínkách stála nová společnost před rizikem, ale i příležitostí. Zásadně přehodnotila technickou úroveň a kvalitu svých výrobků a inovacemi a snižováním nákladů je dokázala dostat na úroveň svých světových konkurentů. Změnila způsob organizace, zavedla nové metody řízení a přijala za své nové, tržní principy chování. Uplatnila rozhodnou personální politiku a naučila se znát cenu informací. Dnes obchoduje prakticky nejen v tuzemsku, ale i po celém světě.

Společnost nezůstává v pozici pouze výrobní firmy. Úspěch v podnikání je založen na spolehlivé, profesionální a komplexní péči o zákazníka. Společnost tedy rozšířila své výrobní aktivity prostřednictvím nově založených dceřiných společností o projekční  a montážní činnosti a pro podporu svých obchodních aktivit v zahraničí zřídila několik obchodních zastoupení.

Nyní společnost EGE, spol. s r.o. pokračuje v tradici a výrobním sortimentu určeném především pro potřebu energetiky, avšak v úplně nové kvalitativní a obchodní dimenzi. Zejména se podařilo získat pověst spolehlivého a pružného dodavatele a stabilizovat společnost na zahraničních trzích. Také zavedení systému jakosti podle mezinárodního standardu EN ISO 9001:2000, které je v EGE, spol. s r.o aplikováno vede k zabezpečení trvalé důvěry a spokojenosti zákazníků, což je považováno za prvořadý úkol a dobrý vklad do budoucích úspěchů společnosti.

Charakteristika a holding současné společnosti

EGE je skupina s holdingovým uspořádáním, působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na komplexní dodávku investičních celků pro energetický průmysl. Krom toho, že disponuje vlastní výrobní základnou, soustřeďuje specifické odbornosti  pro poradenskou, projekční, obchodní i montážní činnost.

V rámci podpory stability a využití potenciálu společnosti firma diverzifikuje            i na jiné než energetické trhy, např. úspěšně působí na českém trhu systémů pro chlazení a výčep nápojů, ve výrobě ocelových konstrukcí pro evropské lanovky či průmyslové haly, výrobě trakčních tlumivek atd.

Zapouzdřené vodiče a výrobky z hliníku

Tato sekce zabezpečuje komplexní rozsah činností v oboru zapouzdřených vodičů, většinou používaných pro vývody generátorů ve všech typech elektráren. Aktivity sekce se rozvíjí v řetězci činností: marketing, konstrukce, projektování, výroba, montáž, servisní  a poradenská činnost.

Zapouzdřené vodiče viz příloha č. 1 jsou speciálním typem vodičů pro vysoké jmenovité hodnoty střídavého proudu a zkratových výkonů, které jsou charakteristické zvláště pro vývody elektrárenských generátorů. Zapouzdřené vodiče mají vodič každé fáze umístěn v ose pouzdra, které je z elektricky vodivého nemagnetického materiálu, většinou hliníku a které je uzemněno. V souosé poloze s pouzdrem je vodič držen izolátory vyrobenými z lité pryskyřice. Mezi pouzdry krajních fází a pouzdrem střední fáze jsou vzduchové mezery. Zapouzdřené vodiče s pouzdry propojenými do krátka jsou dnes jediným všeobecně používaným typem vedení pro vývody velkých generátorů. V EGE, spol. s r.o se vyrábějí dvě základní verze těchto vodičů:

- Zapouzdřené vodiče s trojitým opěrným bodem pro izolační hladiny 12/24/36kV a jmenovité proudy 2,5 až 25 kA. Využití pro generátorové vývody.

- Zapouzdřené vodiče podpěrkové s jedním podpěrným izolátorem pro izolační hladiny 7,2 a 12 kV a jmenovité proudy do 4kA. Používají se pro obvody vlastní spotřeby a vývody menších generátorů.

Elektrotechnika

Předmětem činnosti sekce Elektrotechnika je výroba a dodávka speciálních zařízení:

zhášecích tlumivek viz. příloha č. 2  s plynulou regulací pro kompenzaci kapacitních proudů v sítích vysokého a velmi vysokého napětí vzduchových

olejových odporníků pro zvýšení činné složky poruchového proudu v kompenzovaných sítích při vyhledávání zemního spojení zařízení pro automatizaci provozu zhášecích tlumivek

- vazebních transformátorů jako součásti vysílače tónové frekvence pro systémy HDO v sítích vysokého a velmi vysokého napětí

- tlumivek pro trakční vozidla (lokomotivy, tramvaje, metro a trolejbusy) kompenzačních tlumivek pro kompenzaci kapacitních výkonů v průmyslových energetických sítích

Ocelové konstrukce

Předmětem činnosti sekce je výroba a dodávka širokého spektra ocelových konstrukcí, a to: viz. příloha č. 3

- Stožárové konstrukce všech napěťových hladin od 22 kV do 400 kV

- Ocelové konstrukce rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí

- Anténní stožáry do výšky 30, 40 a 50 metrů

- Speciální osvětlovací stožáry

- Průmyslové haly

- Ocelové konstrukce lanovek

EGE-Montáže s.r.o.

Uvedená společnost má dominantní podíl mezi dceřinými společnostmi na obratu holdingu viz. příloha č.4. Společnost se zabývá realizační a projektovou činností, které provádí jak jednotlivě, tak jako komplexní dodávku.

Hlavním předmětem činnosti je příprava, zajištění a realizace energetických děl, respektive jejich ucelených částí bez omezení napětí pro tuzemské i zahraniční zákazníky  v následujícím rozsahu:

- Rozvodny VN a VVN

- Rozvaděče a rozvody NN

- Řídící systémy a ochrany

- Zapouzdřené vodiče

- Projektové práce

Pro posílení pozice na trhu elektromontážních prací pro energetiku disponuje společnost vlastním útvarem projektů. Skladba projekčních prací je následující:

- Technologické části rozvoden (NN - VVN)

- Ochrany, řídící systémy a přenosová zařízení

- Stavební části rozvoden

- Ocelové konstrukce

Projektová dokumentace je zpracovávána v různých úrovních, od studie až po konstrukční výkresy.

EGE-Energovod s.r.o.

Činnost této společnosti je zaměřena na komplexní výstavbu, rekonstrukci a opravy venkovních vedení vn, vvn a zvn (22 až 400 kV) pro přenosovou soustavu i energetickou distribuční síť. Výstavba vedení zahrnuje výběr dodavatelů komponent dle přání zákazníka, zaměření trasy vedení, dodávku a montáž stožárů, výběr a montáž izolátorových závěsů, montáž vodičů a zemnících lan, montáž zařízení pro optoelektronický přenos dat, rekonstrukce, opravy a údržbu vedení, odstraňování havárií vedení, dokončovací práce, revize a zkoušky před uvedením do provozu.

EGE-Trading s.r.o.

Předmět činnosti dceřiné společnosti EGE - Trading, s.r.o. se specializuje                 na obchodní, konzultační a poradenskou činnost v oblasti kompletace dodávek                   pro energetiku. Tato kompletace zahrnuje materiál a zařízení pro firmy zajišťující výstavbu a rekonstrukce objektů pro výrobu, přenos a rozvod elektrické energie.

Jedná se o kompletaci dodávek pro výstavbu a rekonstrukce rozvoden                        a transformoven vysokého a velmi vysokého napětí, montáž elektrických částí vodních, tepelných a jaderných elektráren a tepláren, výstavbu venkovních přenosových  a distribučních vedení 22 až 400 kV, dále pak o kompletaci a prodej kabelů, izolátorových řetězců, Fe a AlFe lan, tyčových i podpěrných izolátorů, elektroarmatur, hutních výrobků (Al trubky, Al a Cu pasy), elektroinstalačního materiálu a svítidel, elektropřístrojů, rozvaděčů, svodičů přepětí a bleskojistek, vypínačů, odpojovačů atd..

Tekon s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti této dceřiné společnosti je vypracování technologických projektů zapouzdřených a izolovaných vodičů včetně nosných ocelových konstrukcí, vypracování projektů rekonstrukcí a rozšířených generálních oprav zapouzdřených a izolovaných stíněných vodičů, vypracování studií a projektů na náhradu izolovaných stíněných vodičů, poskytování odborné pomoci v oblasti projektování technologických zařízení staveb a elektromontáží, poskytování konzultace a poradenské služby, provádění autorského dozoru na stavbách, vypracování nabídek na dodávky zapouzdřených vodičů pro tuzemské elektrárny i export aj..

EGE-Deutschland GmbH

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi EGE spol. s r.o. a obchodním zastoupením AEG TRO Berlín vznikla při reorganizaci firmy AEG potřeba pokračovat v prosazování obchodních zájmů EGE na německém trhu prostřednictvím kvalitního obchodního zastoupení.V roce 1996 proto vznikla jako dceřiná společnost EGE Deutschland spolehlivě obsluhující obchodní partnery v Německu a ostatních německy mluvících státech Evropy. Hlavním předmětem činnosti je poskytování obchodně technických služeb v oblasti zhášecích tlumivek, montážní, servisní a poradenské činnosti v oblasti aktivit celé EGE, zejména na německém trhu.

# Použité metody

## Analýza vědecko - technického rozvoje

Společnost EGE, spol. s r.o. nabízí svým zákazníkům více jako 50 let zkušeností, tradici kvalitní výroby, odbornost,  spolehlivost a pružnost v řešení technických požadavků. Strategickým cílem společnosti je trvale usilovat o dosavadní špičkovou kvalitativní a technickou úroveň svých výrobků. Je to úkol velmi složitý neboť vývoj těchto zařízení jde rychle dopředu a zákazník očekává od společnosti vysokou úroveň produktů. Ve společnosti dnes pracují pouze na technickém rozvoji nepřetržitě rozsáhlé pracovní skupiny a vedení investuje do technického rozvoje každoročně nemalé finanční prostředky. A právě jedna z plánovaných investic do technického rozvoje a do technického vybavení společnosti je předmětem tohoto projektu.

## Analýza tržního prostředí

Jednou ze základních dlouhodobých strategií firmy je snaha nejen o udržení stávajících pozic na trhu, ale hlavně trvale usilovat o vstup na trhy nové. Společnost EGE, spol. s r.o. dodává na nejnáročnější trhy dodavatelů pro energetiku a mezi její zákazníky patří významné evropské i světové energetické společnosti.

V současné době jsou zmíněné trhy poznamenané silným ekonomických růstem, nedostatkem kapacit v souvisejících odvětvích a tak pozornost vedení společnosti je věnována snaze o navýšení produkce, optimalizaci procesů ve společnosti, zkvalitnění a zpřesnění nákupu.

## Analýza sociálně - kulturního prostředí

Společnost EGE, spol. s r.o. zaměstnává 500 zaměstnanců v Českých Budějovicích a řadí se tak mezi významné zaměstnavatele v regionu. V poslední době se však setkává s nedostatkem odborných pracovníků v některých profesích a tak je nucena hledat zaměstnance z jiných regionů České republiky popř. i z jiných zemí např. ze Slovenska a Polska.

Společnost EGE, spol. s r.o. vnímá intenzivně i své začlenění do okolního životního prostředí. Je držitelem certifikátu na systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001

## Analýza ekonomického a právního systému

Společnost EGE, spol. s r.o se v důsledku orientace převážně na zahraniční trhy musí řídit při svých strategických rozhodnutích nejen českou legislativou, ale i legislativou  zemí svých zákazníků. Jedná se zejména o různá ekologická omezení, ujednání mezi zeměmi o vzájemném obchodu, embarga, poplatky, daně, různá omezení, zvyklosti apod.

## STEP analýza

| Ekonomické faktory |  | Politicko – právní faktory |
| --- | --- | --- |
| - Vývoj kurzu Kč/ Euro - Vývoj kurzu USD/Euro - Vývoj cen komodit CU, AL, Ni, Ropa, Zn - Vývoj cen energií - Inflace - Nezaměstnanost |  | - Embarga a válečné konflikty ve světě - Ekologická omezení a nařízení a investice s tímto spojené - Daňová zátěž - Omezení zahraničního obchodu |
| Socio – kulturní faktory |  | Technologické faktory |
| - Demografický vývoj v regionu - Průměrná mzda - Struktura obyvavatel podle vzdělání |  | - Zastarávání technologí - Investice do technického rozvoje - Technická úrověň konkurenčních produktů - Trendy ve vývoji |

## Porterův model pěti sil

- Společnost EGE, spol. s r.o. je je podle Porterova modelu ovlivněna pěti základními silami. Trh dodavatelů pro energetiku je trhem více konzervativním něž ostatní trhy. Pozice nově vstupujících firem na trh je nesmírně obtížná, nicméně pokud by tato firma uspěla v náročných výběrových řízeních je nebezpečí ztráty trhů pro společnost EGE velmi vysoké.

- Společnost EGE dodává své produkty na rozsálý energetický trh, který je v současné době ovládán velmi omezeným počtem nadnárodních společností s velkým kapitálem. Přestože EGE je regionálně firma střední velikosti, na mezinárodním trhu dodavatelů pro energetiku je však velmi malá, proto určování cen ze strany zákazníka nelze s jistotou vyloučit.

- Obchodní síla dodavatelů nesmírně velká, neboť ve většině případů se jedná o komponenty pro jejichž výrobu a vývoj nezbytné vynaložit obrovské prostředky na technolgická zařízení. Z toho důvodu působí na trhu jen omezené množství  velkých výrobců dodavatelů, kteří určují do jisté míry podmínky na trhu.

- Substituce výrobků ve většině případů produktů společnosti není možná. Je možné pouze nakoupit podobná zařízení u jiných výrobců ve světě což lze považovat více za konkurenci něž substituci.

- Současná pozice sploečnosti EGE na trhu je velmi dobrá. EGE získává nové zakazníky a vstupuje na zcela nové trhy. Navzdory nepříznivému vývoji koruny dosahuje i stále lepších ekonomických výslůdků. Nicméně je nutné v této souvislosti upozornit na skutečnost, že v současné době zanamenáváme výzanmný ekonomický růst v odvětví.

## Strategické mapy

Mapování strategických skupin a struktura odvětví jsou nedílnou součástí analýzy odvětví. Mapování strategických skuoin je velmi užitečný analytický nástroj zejména pro ta odvětví, ve kterých existuje několik chakteristických skupin konkurentů, z nichž každá skupina zaujímá významnou pozici na celkovém trhu a má dobrý zvuk u zákazníků.

## Analýza konkurentů

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách trh dodavatelů pro energeticku je sice velmi široký, ale s poměrně omezeným počtem dodavatelů. Společnost EGE je trvale konfrontována se zahraniční konkurencí. Jedná se zejména o firmu Trench Linz a EBG Bochum.

| Charakteristika | KONKURENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Jméno podniku | Trench | EBG | Siemens | ABB |
| Odhad podílu na trhu | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Cenová výhoda | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kvalitní výhoda | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Technologická základna | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Odbytová základna | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distribuční podmínky | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pozice v rámci odvětví | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Vážnost konkurence | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Dlouhodobější ohrožení | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Servisní zázemí | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Vzdálenost výrobního závodu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Obchodní síť | 3 | 3 | 2 | 3 |

## Analýza vnitřního prostředí

Vnitřní prostředí firmy je zásadně ovlivněno divizionální organizační strukturou viz příloha č. 8. Vedení spolenosti pravidelně stanovuje strategické cíle, ze kterých vyplynou úkoly pro jednotlivé útvary s cílem koordinovat a otimalizovat procesy ve společnosti. Ve společnosti ze zavedem systém řízení kvality dle ISO 9001 a systém environmentálního managementu. Tyto systémy napomáhají k transparentnímu řízení jednotlivých činností a k šetrnému chování k životnímu prostředí.

## Analýza zdrojů specifických příležitostí

Společnost EGE, spol. s r.o. má několik specifických předností, kterými se liší od konkurence. Většina konkurenčních firem patří k různým nadnárodním společnostem s mnohdy nejasnými majetkovými uspořádáními a komplikovanými organizačními strukturami. Rozhodovací procesy v těchto firmách jsou těžkopádné a pomalé na rozdíl od společnosti EGE, spol s r.o., ve které jsou rozhodovací procesy nesrovnatelně jednoduší. Dálší výhodou je vysoké flexibilita v plnění technických požadavků zákazníka v důsledku menší sériovosti výroby.

## Klíčové faktory úspěšné strategie

Za klíčové faktory v podniku označujeme takové, jěž není možno jednoduchým způsobem napodobit. Z toho důvodu je u nich zajištěna dlouhodobost jejich existence.

## Hodnotový řetězec

Podnik transformuje vstupní faktory na výrobky nebo služby. K transformaci byužívá svých tzv. hodnotových faktorů. Hodnota, kterou vytvoří, je měřena množstvím peněz, které jsou kupující ochotni za tyto výrobky zaplatit. Podnik je ziskový, jestliže vytvořená hodnota přesahuje náklady. K tomu, aby podnik dosahoval vyšší zisk, musí mít nižší náklady než jeho konkurence, nebo musí vyrábět takovým způsobem, který vede k diferenciaci a tím i k získávání cenové prémie. Znamená to, žemusí mít specifickou přednost v jednom nebo více hodnototvorných faktorech. Jestliže bude mít slabou stránku jakýkoliv z těchto faktorů, pak to pro něj bude specifická nevýhoda.

## Podniková kultura

Pojem podniková kultura znamená komplex ekonomických a neekonomických hodnot a norem, zvyků a obyčejů, mýtů a rituálů, ceremonií a liturgií, základních přesvědčení a mínění, pořádků a pravidel, vzorů, postojů a nepsaných zákonů, které jsou založeny na minulosti a existují v přítomnosti. Každý podnik má svou specifickou kulturu vytvářenou v počátcích zejména zakladateli podniku, později formovanou všemi zaměstanaci i spolupracovníky firmy.

## Analýza swot

Smyslem této analýzy je rozebrat silné a slabé stránky podniku, najít a případná ohrožení a příležitosti.  Na základě této analýzy rozhoduje vedení společnosti o realizaci řady opatření vedoucích k plnění strategických cílů společnosti.

Analýza SWOT EGE, spol. s r.o.

|  | Interní faktory | Silné stránky - přehledná majetková struktura - propracovaná a fungující organizační struktura - know-how na velmi dobré úrovni - zkušenosti v oboru - vysoká flexibillita - vysoká kvalita | Slabé stránky - zastaralé technologie - omezené prostory pro výrobu - nespolehlivost dodavatelů |
| --- | --- | --- | --- |
| Externí faktory |  | Přístup SO - rychlý průběh rozhodovacích procesů - optimální rozložení odpovědností a snadné nalezení opatřeních k nápravě - oslovit zákazníka technickou úrovní a kvalitou svých výrobků | Přístup WO - využítí příležitostí plynoucích z aktuální situace na trhu |
| Příležitosti trhu - nové trhy v zemích bývalého SSSR - rekonstrukce energetických sítí v Itálii |  |  |  |
| Nebezpečí trhu - omezení investic do modernizace energetických sítí v Evropě - silná konkurence |  | Přístup ST - citlivě sledovat trh - využít silného postavení na trhu k oslabení konkurence | Přístup WT - snaha o posílení investic do strojního vybavení - snaha o zlepšení smluvního zajištění s dodavateli - vyhledávání nových prostor |

## Portfólio analýza

Portfolio analýza je diagnostická metoda použitelná pro analýzu podniků s diverzifikovanou strukturou. Diagnostická práce v oblasti podnikového portfolia by měla být prováděna automaticky v pravidelných intervalech a také vždy, když se struktura portfolia změní.

## Space analýza

Je to analýza hodnotící čtyři základní faktory ovlivňující prosperitu podniku.

- Faktory ovlivňující stabilitu prostředí

- Faktory ovlivňující sílu odvětví

- Faktory ovlivňující konkurenční výhodu

- Faktory ovlivňující finanční sílu podniku

Pomocí space analýzy lze vymezit záladní strategické pozice podniku:

- Agresivní pozice

- Konkurenční pozice

- Konzervativní pozice

- Defenzivní pozice

# Výsledky

## Odhad finančních nákladů na použití čárového kódu

Výpočet odhadu finančních nákladů viz tab. č. 2 - 8  jsem provedl ve spolupráci s firmami, které se zabývají implementacemi čárového kódu ve firmách, s jejichž pomocí byly konzultovány  a upřesňovány veškeré mnou vypočtené hodnoty. Ceny za hardware jsem zároveň kontroloval na internetu u jiných firem, které prodej podobného zařízení nabízejí a kde byly ceny uváděny. Každá z firem však nabízí hardware od vícero výrobců, jejichž cena se liší a záleží na dodavateli a produktech, které budou pro EGE, spol. s r.o akceptovatelné.

Je zřejmé, že k zpřesnění nákladů dojde až na základě cenových nabídek dodavatelů, které musí být součástí nabídky při výběrovém řízení. Ceny různých hardware pro stejný účel použití by se však od předpokládaných vypočtených nákladů neměly výrazně lišit.

Odhadované náklady na zavedení čárového kódu v obchodním oddělení

Jednotlivé činnosti implementace a jejich předpokládané náklady

| Proces | Obchodní oddělení | Sklady | Odhlašování operací |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnost | Předpokládaná cena | Předpokládaná cena | Předpokládaná cena |
| Analýza a specifikace | 80000 Kč | 120000 Kč | 120000 Kč |
| Softwarové řešení | 52000 Kč | 62000 Kč | 60000 Kč |
| Datová integrace | 80000 Kč | 80000 Kč | 80000 Kč |
| Školení a instalace | 8000 Kč | 8000 Kč | 40000 Kč |
| ∑ | 220000 Kč | 270000 Kč | 300000 Kč |

Tab. 2 Předpokládané náklady na jednotlivé činnosti implementace v jednotlivých procesech

Potřebný hardware a předpokládané náklady na pořízení pro jednotlivé obchodní oddělení

|  | Počet kusů |  |  | Předpokládaná cena za ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní oddělení | ALU | ELA | OKO |  |  |
| Čtečka čárového kódu | 1 | 1 | 1 | 5000 Kč | 15000 Kč |
| Tiskárna | 1 | 1 | 1 | 25000 Kč | 75000 Kč |
| Montážní materiál |  |  |  | 1000 Kč | 1000 Kč |
| ∑ |  |  |  |  | 91000 Kč |

Tab. 3 Předpokládané náklady na hardware

Předpokládané celkové náklady

|  | Náklady pro všechny obchodní oddělení |
| --- | --- |
| Implementace a softwarové řešení | 220000 Kč |
| Hardware | 91000 Kč |
| ∑ | 311000 Kč |
| Spotřební materiál | 10000 Kč/rok |

Tab. 4 Předpokládané náklady na zavedení čárového kódu v obchodních odděleních

Předpokládané celkové náklady v obchodních odděleních pro kompletní zavedení čárového kódu odhaduji na Kč 311 000,-- .

Odhadované náklady na zavedení čárového kódu ve skladech

Jednotlivé činnosti implementace a jejich předpokládané náklady

Potřebný hardware a předpokládané náklady na pořízení pro sklady

|  | Počet kusů | Předpokládaná cena za ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení |  |  |  |
| Datový terminál | 10 | 35000 Kč | 350000 Kč |
| Tiskárna | 1 | 50000 Kč | 50000 Kč |
| HW pro WIFI a materiál | 2 | 20000 Kč | 40000 Kč |
| Přeznačení položek čárovým kódem |  |  | 50000 Kč |
| ∑ |  |  | 490000 Kč |

Tab. 5 Předpokládané náklady na hardware

Předpokládané celkové náklady

|  | Náklady ve skladech |
| --- | --- |
| Implementace a softwarové řešení | 270000 Kč |
| Hardware | 490000 Kč |
| ∑ | 760000 Kč |
| Spotřební materiál | 30000 Kč/rok |

Tab. 6 Předpokládané náklady na zavedení čárového kódu ve skladech

Předpokládané celkové náklady ve skladech pro kompletní zavedení čárového kódu odhaduji na Kč 760 000,-- .

Odhadované náklady na zavedení čárového kódu při odhlašování operací

Jednotlivé činnosti implementace a jejich předpokládané náklady

Potřebný hardware a předpokládané náklady na pořízení

|  | Počet kusů |  |  |  |  |  | Předpokládaná cena za ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozy Zařízení | Hala I | Hala II | Hala IV | Hala V | Hala VI | Hala VII |  |  |
| Datový terminál | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35000 Kč | 420000 Kč |
| HW pro WIFI a montážní materiál | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20000 Kč | 120000 Kč |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  | 540000 Kč |

Tab. 7 Předpokládané náklady na hardware

Předpokládané celkové náklady

|  | Náklady pro všechny obchodní oddělení |
| --- | --- |
| Implementace a softwarové řešení | 300000 Kč |
| Hardware | 540000 Kč |
| ∑ | 840000 Kč |
| Spotřební materiál | 20000 Kč/rok |

Tab. 8  Předpokládané náklady na zavedení čárového kódu pro odepisování operací

Předpokládané celkové náklady při odhlašování operací pro kompletní zavedení čárového kódu v provozech odhaduji na Kč 840 000,-- .

## Přínosy zavedení čárového kódu ve společnosti  EGE, spol. s r.o.

Obchodní oddělení

Úspora při vyhledávání dokumentů v obchodním oddělení je vyčíslena na základě dlouhodobého sledování a konzultací s jednotlivými pracovníky. Časy uvedené v tab. č. 9 jsou zprůměrované a odpovídají časům zaškoleného pracovníka s alespoň šestiměsíční praxí  na oddělení.

|  |  |  | Čas vyhledávání | Počet operací za den u referenta |  | Počet operací za rok u referenta [228 dní] |  | Σ hod. za rok u referenta | Σ hod za rok u referentů obchodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhledávání dokumentů bez čár.kódu | ALU OKO ELA |  | 60sec/dok. | 15x 20x 20x |  | 3420x 4560x 4560x |  | 57 76 76 | 57*5=285 76*4=304 76*4=304 |
| Vyhledávání dokumentů pomocí č.k. | ALU OKO ELA |  | 45sec/dok. | 15x 20x 20x |  | 3420x 4560x 4560x |  | 43 57 57 | 43*5=215 57*4=228 57*4=228 |
| SEKCE |  | Úspora času v sekci |  |  | Úspora Kč/rok |  | Σ úspor za rok |  |  |
| SOV ALU |  | 285-215=70 hod |  |  | 197*70=13790 Kč |  | 43734 Kč/rok |  |  |
| SOV OKO |  | 304-228=76 hod |  |  | 197*76=14972 Kč |  |  |  |  |
| SOV ELA |  | 304-228=76 hod |  |  | 197*76=14972 Kč |  |  |  |  |

Tab. 9 Výpočet úspor při zavedení čárového kódu u vyhledávání dokumentů

Dokumenty se rozumí: poptávky, objednávky, zakázky, nabídky, fakturace popř. reklamačních řízení. Průměrné komplexní náklady na obchodního referenta včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného podnikem činí Kč 33000,--/měsíc = Kč 197,-- /hod. Komplexní náklady zahrnují přidružené náklady, např. na školení, vybavení, přijímací řízení, administrativu apod. jsou v EGE odhadovány na Kč 2000,--/měsíc. V kalkulaci dále počítám, že zaměstnanec v roce 2005, dle plánovacího kalendáře, s odpočtem řádné dovolené odpracuje 228 dní.

Předpokládané náklady Kč 311000,-- viz. kapitola 8 převyšují úspory Kč 43700,--/rok, z čehož vyplývá, že návratnost je okolo 7 let.

Nakupování a skladování

V procesu nákupu a skladování očekávám přínosy pouze v procesu skladování tzn. v operacích spojených s pohybem materiálu viz tab. č. 10 . Jedná se zejména o příjmy, odpisy  a vrácenky.,

|  | Čas příjmu /odepsání/vrácení materiálu | Počet/ příjmů/odpisů /vrácenek za rok | Σ hod. za rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjem na sklad bez čár.kódu | 180 sec na příjemku | 13445 | 673 hod |
| Příjem na sklad přes čár.kód | 200 sec na příjemku | 13445 | 747 hod |
| Navýšení času |  |  | +74 hod |
| Odepisování výdejek bez čár.kódu | 15 sec na výdejku | 160750 | 670 hod |
| Odepisování výdejek přes č.k. | 10 sec na výdejku | 160750 | 447 hod |
| Úspora času |  |  | -223 hod |
| Vrácenka na sklad bez čár.kódu | 60 sec na vrácenku | 820 | 14 hod |
| Vrácenka na sklad přes č.k. | 120 sec na vrácenku | 820 | 28 hod |
| Navýšení času |  |  | +14 hod |

| Operace | Úspora / navýšení | Σ úspor za rok |
| --- | --- | --- |
| Příjem na sklad | 131*(-74)=-9694 Kč/rok | 682935Kč/rok |
| Odepisování výdejek | 131*223=29213 Kč/rok |  |
| Vrácení na sklad | 131*(-14)=-1834 Kč/rok |  |
| Celková úspora práce ve skladech se zavedením č.k počítá okolo 5-7 % což je při 15 pracovnících úspora jednoho pracovníka a s ním spojených nákladů. | 22000*12=264000 Kč/rok |  |
| Snížení skladových zásob – 0,5% 1 | 375000Kč |  |
| Snížení nákladů na financování skladů | 7% z 375000 = 26250 Kč |  |

Tab. 10 Výpočet úspor při zavedení čárového kódu ve skladu materiálu

Průměrné komplexní náklady na pracovníka skladu včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného podnikem činí Kč 22000,--/měsíc = Kč 131,-- /hod.

Odepisování materiálu ze skladu je prováděno rovnou při výdeji, kdy je mobilním datovým terminálem načten vydávaný materiál a ten je po následném odeslání do databáze  a případné úpravě automaticky odečten ze stavu. Odečítání se provede v daných intervalech, aby byla zajištěna aktuální informace o stavu skladu.

Odhadované jednorázové náklady na zavedení čárového kódu činí Kč 760000,-- Kč a roční úspory jsou vyčísleny na Kč 683000,-- + Kč 42000,--. Návratnost užití čárového kódu ve skladech se pohybuje kolem 1 roku.

Přínosy v procesu výroby a dodávání výrobků

Přínosy v procesu výroby a dodávání výrobků očekávám zvláště v odpisování provedených operací na zakázce viz. tab č. 11. Úspora času je počítána na jednu průměrnou zakázku v každé sekci.

| SOV ALU | Čas odpisu | Počet odpisů v zakázce | Σ hod. na zakázku |
| --- | --- | --- | --- |
| Odepisování bez čár.kódu | 30 sec na operaci | 300 | 2,5 hod |
| Odepisování bez čár.kódu * | 150 sec na operaci | 150 | 6,25 hod |
| Odepisování přes čárový kód | 15 sec na operaci | 300 | 1,25 hod |
| Odepisování přes čárový kód * | 75 sec na operaci | 150 | 3,13 hod |
| Úspora času na zakázku |  |  | 4,37 hod |
| SOV ELA |  |  |  |
| Odepisování bez čár.kódu | 30 sec na operaci | 400 | 3,33 hod |
| Odepisování bez čár.kódu ** | 75 sec na operaci | 200 | 4,17 hod |
| Odepisování přes čárový kód | 15 sec na operaci | 400 | 1,67 hod |
| Odepisování přes čárový kód ** | 38 sec na operaci | 200 | 2,12 hod |
| Úspora času na zakázku |  |  | 3,71 hod |
| SOV OKO |  |  |  |
| Odepisování bez čár.kódu | 30 sec na operaci | 300 | 2,5 hod |
| Odepisování bez čár.kódu *** | 90 sec na operaci | 150 | 3,75 hod |
| Odepisování přes čárový kód | 15 sec na operaci | 300 | 1,25 hod |
| Odepisování přes čárový kód *** | 45 sec na operaci | 150 | 1,88 hod |
| Úspora času na zakázku |  |  | 3,12 hod |

Tab. 11 Úspora při odepisování kontrolních karet na jednu zakázku

V sekci SOV OKO odepisují normohodiny pomocí uzlů a výpočet je proto odhadovaný  a informace o počtu odpisů jsou nepodložené. S úsporami lze počítat pouze za předpokladu přechodu sekce na odepisování způsobem zavedeným v ostatních sekcích.

* - Na 1/3 operací v zakázce pracuje a posléze odepisuje normohodiny více zaměstnanců. V průměru je to 5 pracovníků na operaci v této sekci.

** - Na 1/3 operací v zakázce pracuje a posléze odepisuje normohodiny více zaměstnanců. V průměru jsou to 2 až 3 pracovníci na operaci.

*** - Na 1/3 operací v zakázce pracuje a posléze je tedy předpoklad odepisování normohodin u vícero zaměstnanců. V průměru jsou to 3 pracovníci na operaci v této sekci.

|  | Sekce | Úspora hodin za rok | Úspora Kč/rok | Σ úspor za rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázky | SOV ALU | 50*4,37=218,5 hod | 131*218,5=28624 Kč/rok | 207570 Kč/rok |
|  | SOV ELA | 200*3,71= 742 hod | 131*742=97202 Kč/rok |  |
|  | SOV OKO | 200*3,12= 624 hod | 131*624=81744 Kč/rok |  |

Tab. 12 Odhadované roční úspory při odepisování operací přes čárový kód

Průměrné komplexní náklady na administrativního pracovníka včetně sociálního  a zdravotního pojištění placeného podnikem činí Kč 22000,--/měsíc = Kč 131,-- /hod.

Průměrný počet větších zakázek za rok v jednotlivých SOV:  ALU - 50 ; ELA - 200 ; OKO - 200.

Odhadované jednorázové náklady na zavedení čárového kódu činí Kč 840000,-- a roční úspory jsou vyčísleny na Kč 207500,--. Návratnost užití čárového kódu ve výrobě se pohybuje kolem 4 let.

# Závěr

V teoretické části projektu  se zabývám charakteristikou podniku a jeho strukturou, obchodně-výrobními sekcemi a jejich výrobním programem, dále pak druhy a způsoby automatické identifikace s hlavním zaměřením na jednotlivé druhy a typy čárových kódů, jejich využitím, popisem a konstrukcí. Tato část má spíše informativní charakter.  Úkolem této části je informovat nejen o zaměření a výrobním programu firmy, ale také o celkové problematice čárového kódu.

V dalších kapitolách, které považuji za stěžejní, jsem se zabýval procesním modelem společnosti a analýzou jednotlivých procesů z hlediska činnosti. Na základě zjištěných dostupných informací jsem navrhl proces nákupu a skladování, ve kterém může být čárový kód s úspěchem a budoucími úsporami při aplikaci využit. 	V tomto procesu je návratnost investice kolem jednoho roku. Využití čárového kódu lze tedy doporučit, neboť i prostudované prameny informací naznačují využití při skladování za nejefektivnější a velice rozšířené. Je vytvořeno mnoho počítačových programů zabývajících se řízením skladů a inventarizace majetku, které jsou  na trhu s počítačovým softwarem a proto by jejich výběr a implementace do firmy neměla být finančně, časově ani organizačně náročná.

V procesu výroby při využití čárového kódu pro odhlašování normohodin je vypočtena doba návratnosti kolem 4 let. Pro zavedení bych se však rozhodl až na základě odborných doplňujících konzultací s dodavateli a hlavně s firmou Altec, poskytovatelem informačního systému v EGE, spol. s r. o. jež se bude muset do této inovace také zapojit a garantovat společně s dodavatelem funkčnost pozměněného systému odhlašování. Nový software se musí pro tento účel vytvořit což přinese hlavně ze začátku komplikace a bude zapotřebí vyspecifikovat požadavky kladené na tento nový systém odhlašování. EGE, spol. s r.o tedy musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi těmito zúčastněnými stranami.

Dalším procesem, kterým jsem se detailněji zabýval je obchod, kde jsem vypočetl návratnost přibližně kolem sedmi let. Tento časový horizont je u tohoto druhu investice dosti dlouhý, prakticky vysoce funkční používanou dosavadní evidenci není potřeba z mého hlediska tímto novým způsobem dále vylepšovat, neboť by to přineslo jen velice malý efekt.

Budoucí realizace a zavedení čárových kódů v procesu firmy, který jsem navrhl,  mohou být podnětem pro další zjištění efektivnějšího využití těchto kódů v navazujících činnostech, které jsou momentálně jen s těží myslitelné. Proto navrhuji aktivní přístup při konzultacích s dodavatelem během implementace, které mohou inspirovat zúčastněné osoby k dalším možnostem využití v návazných činnostech ve firmě.

Věřím, že tento projekt a jeho závěry pomohou společnosti EGE uskutečnit alespoň zčásti splnění vytyčených dlouhodobých cílů v oblasti snižování celkových nákladů  a napomohou k udržení nebo dokonce posílení pozic na celosvětových trzích v oblasti působnosti podnikání.

# Seznam použité literatury

BENEDIKTOVÁ, A., MADA, Š., WEINLICH, S.. Čárové kódy automatická identifikace. vyd. Praha : Grada Publishing, 1994  ISBN 80-85623-66-8

HEŘMAN, J. a kol. : Produkční Controlling. vyd. Praha: VŠE, ISBN 80-245-0968-7

SYNEK, M a kol., Manažerská ekonomika. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996

ISBN 80-7169-211-5

KEŘKOVSKÝ, M. (2001): Moderní přístupy k řízení výroby, Praha, C. H. Beck

ISBN 80-7179-471-6

KUŠTURIAK J.,(1997): Štíhlý a inovativní podnik Alfa Publishing,

ISBN: 80-86851-38-9

GATC spol. s r.o., Internetové stránky.

http://www.gatc.cz/

Caribbean Technical services, Internetové stránky.

http:// www.ctsincpr.com

KODYS, spol. s r.o., Internetové stránky.

http://www.kodys.cz/index.php?typ=KSA&showid=17&list=1

EGE, spol. s r.o., Firemní dokumentace.

VÁCHAL J., VÁCHALOVÁ P., Strategický management. Učební texty VOŠ 2001

# Seznam použitých zkratek

| QMS | - | Systém managementu jakosti |
| --- | --- | --- |
| EMS | - | Systém environmentálního managementu |
| DHM | - | Dlouhodobý hmotný majetek |
| DNM | - | Dlouhodobý nehmotný majetek |
| PO | - | Preventivní oprava |
| SO | - | Střední oprava |
| GO | - | Generální oprava |
| IFS | - | Informační systém používaný v EGE spol.s r.o. |
| CNK | - | Centrální nákup |
| SOV ALU | - | Sekce obchodně-výrobní zapouzdřené vodiče |
| SOV ELA | - | Sekce obchodně-výrobní elektrotechnika |
| SOV OKO | - | Sekce obchodně-výrobní ocelové konstrukce |
| TPV | - | Technická příprava výroby |
| DOP | - | Dynamické zpracování objednávky |
| IS | - | Informační systém |
| IT | - | Informační technologie |
| HHC | - | Mobilní počítač do ruky |
| č.k. | - | Zkratka čárového kódu |
| Altec | - | Dodavatel informačního systému „ IFS “ |
| SW | - | Software |
| HW | - | Hardware |
| MTZ | - | Materiálově-technické zabezpečení |

# Seznam příloh

Příloha č. 1     Zapouzdřené vodiče

Příloha č. 2     Ocelové konstrukce

Příloha č. 3     Elektrotechnika

Příloha č. 4     Podíl dceřiných společností na tvorbě obratu společnosti

Příloha č. 5     Metody automatické identifikace, druhy čárových kódů

Příloha č. 6     Přehled dalších dvojrozměrných kódů

Příloha č. 7     Schéma činností hlavních procesů společnosti

Příloha č. 8	  Schéma procesního návrhu a toku materiálu v EGE

Příloha č. 9     Oganizační struktura společnosti

Příloha č. 1

Zapouzdřené vodiče

Příloha č. 2

Zhášecí tlumivka

Příloha č. 3

Ocelové konstrukce

Příloha č. 4

Podíl dceřiných společností na celkovém obratu

5

5,6%

24,6%

4

50,9%

9,9%

9%

3

2

1

1

2

3

4

5

EGE     Energovod   Trading    Montáže   Ostatní

Příloha č. 5

Metody automatické indentifikace, druhy čárových kódů

Automatická identifikace

Čárové kódy

Magnetická identifikace

Indukční

identifikace

Radiofrekvenční metoda (RFID)

Code 2/5

rok 1968

Code 2/5 Interleaved

rok 1972

Code UPC (A,E0,E1)

rok 1973

Code 39 Mod 43

rok 1974

Code EAN 13; EAN 8

rok 1976

Code 11

rok 1977

Code 128

rok 1981

Code 93

rok 1982

Code 49

rok 1988

CodaBar

rok 1972

MSI

rok 1989

Jiné

Nejpoužívanější čárové kódy

(jednorozměrné)

Nová generace čárových kódů

(dvojrozměrné)

PDF 417

ArrayTag

AztecCode

3-DI

Code 16K

DataGlyphs

DataMatrix

Datastrip Code

Dot Code A

MaxiCode

QR CODE

OCR

Jiné

Jiné

Příloha č. 6

Přehled dalších dvojrozměrných kódů

|  | 3-DI - hodí se zejména pro identifikaci lesklých a zakřivených kovových předmětů například chirurgických nástrojů. |
| --- | --- |
|  | ArrayTag - umožňuje zakódovat až stovky znaků a může být čten ze vzálenosti až 50 m. Je optimalizován pro čtení na velké vzdálenosti při proměnlivých světelných podmínkách. |
|  | AztecCode - jedná se o maticový kód proměnné velikosti od 15x15 modulů až po 151x151 modulů. Tímto kódem je možné zakódovat až 3832 číslic, 3067 alfanumerických znaků nebo 1914 bytů dat. |
|  | Code 1 - další z kódů, který umožňuje kódovat ASCII znaky. Má 8 variant podle velikosti označovaných jako 1A..1H, kde informační obsah nejmenší varianty (1A) je 16 alfanumerických znaků nebo 22 číslic a té největší (1H) 2218 alfanumerických znaků nebo 3550 číslic. Je určen pro štítky ve zdravotnictví a k označování kontejnerů. |
|  | Code 16K - jedná se o několikařádkový kód (2-16 řádek), který je založen na bázi kódu Code 128. Umožňuje zakódovat až 8025 ASCII znaků nebo 16050 číslic. |
|  | DataGlyphs - kóduje přímo binární data pomocí symbolů "\" a "/", dále obsahuje synchronizační značky a chybovou korekci. Hustota záznamu je 1000 bytů na čtvereční palec. |
|  | DataMatrix - jedná se o maticový kód, který je optimalizován na možnost uložit co nejvíce informací na co nejmenší plochu. Velikost symbolu může být 1 mil až 14 palců z čehož plyne maximální teoretická hustota záznamu až 500 miliónů znaků na čtvereční palec. Chybová korekce je u tohoto kódu, jako téměř u všech maticových kódů samozřejmostí. |
|  | Dot Code A - jedná se kód určený pro záznam relativně velkého počtu informací na malou plochu pomocí málo přesných technologií. Uplatnění nachází zejména pro označování skleněných nádob v laboratořích nebo kovových předmětů pomocí přímého ražení kódu do materiálu. |
|  | MaxiCode - jedná se o podobný princip jako u Dot Code A, ale informace je zaznamenána pomocí matice šestiúhelníku čímž dosáhneme o 15% vyšší hustoty záznamu. Pro snazší orientaci čtecího zařízení je uprostřed kódu středící značka. |
|  | QR Code (Quick Response Code) - jak již z názvu kódu vyplývá je určen pro rychlé vyhodnocení kódu pomocí CCD snímače. Maximální velikost kódu je 177x177 modulů při které je možné zakódovat 4464 alfanumerických znaků nebo 7366 číslic. |

Příloha č. 7

Schéma činností hlavních procesů společnosti

Plánování

OBCHODNÍ

ODDĚLENÍ

KONSTRUKCE

TPV

Technická dokumentace nového výrobku

Plán výroby

Zakázkový list

a technická specifikace

Výkresy a kusovníky

Materiál na zakázku

viz. Obr.5-2

Ostatní technická dokumentace pro výrobu

Dokumentace pro zákazníka

Tvorba technologických postupů a kusovníků

Ostatní technologická dokumentace pro výrobu

Technolog. dokumentace pro zákazníka

Zapracování do IFS

TECHNOLOGIE

TPV

Protokol zakázky

VÝROBA       Dispečer

Kontrolní karty

Výdejky materiálu  na sklad polotovarů

Výdejky materiálu

Sestavy pro dělení materiálů

Tisk

Výpis pro jednotlivá technologická pracoviště

Rozdělení činností a výpis počtu kusů jednotlivých výrobků

Odhlašování odpracovaných normohodin a evidence  práce

zaměstnanců

Výdej materiálu potřebného na zakázku

Výdej polotovarů potřebných na zakázku

VÝROBA

SKLADY

Výroba zakázky

Balení zakázky

Expedice zakázky

EXPEDICE

Uskladnění

QEMS

QEMS

QEMS

QEMS

Obchodní oddělení

TPV

Příloha č. 8

Schéma procesního návrhu a toku materiálu v EGE, spol. s r.o.

Plánování

Tvorba kusovníku

Materiál je zařazen v

databázi

NE

ANO

Zařazení do databáze

nakupovaných položek,

označení čárovým kódem

Plánování pro včasný  a urychlený

nákup materiálu

na zakázku

Zapracování do databáze IFS

TECHNOLOGIE

TPV

Zpracování nákupních požadavků

MTZ

Evidence do souborů silničních subdodávek a poštovních zásilek

Kvalitativní kontrola

QEMS

Reklamační řízení

Kvantitativní kontrola

Uložení a identifikace

Doklady

NE

Uzavření objednávky

Příjem na stav skladu

Kontrola s objednávkou

SKLAD

KONSTRUKCE

TPV

Žádanka na zařazení nového materiálu

Kontrola souladu zápisu s podobnými položkami  v databází nakupovaných položek

Poptávkové řízení subdodávek na zakázku

Objednávka

subdodávek na zakázku

Dovezené subdodávky

ANO

Výdej a zpracování

v jednotlivých

zakázkách

VÝROBNÍ

PROVOZY

Kvalitativní kontrola výroby

V databázi budou již položky označeny čárovým kódem

Příloha č. 9

Organizační schéma společnosti

Výkonný ředitel

Marketing

Ředitel pro techniku a rozvoj

Qems

Ředitel pro ekonomiku

Pomocné provozy

a investice

IS / IT

Centrální nákup

Controlling

Účtárna

Technický rozvoj a nové projekty

SEKCE

Zapouzdřené vodiče a výrobky z hliníku

SEKCE

Elektrotechnika

SEKCE

Ocelové konstrukce

BENEDIKTOVÁ, A., MADA, Š., WEINLICH, S.. Čárové kódy automatická identifikace. vyd. Praha : Grada Publishing, 1994

BENEDIKTOVÁ, A., MADA, Š., WEINLICH, S.. Čárové kódy automatická identifikace. vyd. Praha : Grada Publishing, 1994

BENEDIKTOVÁ, A., MADA, Š., WEINLICH, S.. Čárové kódy automatická identifikace. vyd. Praha : Grada Publishing, 1994

BENEDIKTOVÁ, A., MADA, Š., WEINLICH, S.. Čárové kódy automatická identifikace. vyd. Praha : Grada Publishing, 1994

BENEDIKTOVÁ, A., MADA, Š., WEINLICH, S.. Čárové kódy automatická identifikace. vyd. Praha : Grada Publishing, 1994

EGE, spol. s r.o., Firemní dokumentace.

VÁCHAL J., VÁCHALOVÁ P., Strategický management. Učební texty VOŠ 2001

VÁCHAL J., VÁCHALOVÁ P., Strategický management. Učební texty VOŠ 2001

VÁCHAL J., VÁCHALOVÁ P., Strategický management. Učební texty VOŠ 2001