## Slide 1: Komparace a vyhodnocení metodických směrnic pro řízení projektů u vybraných městských úřadů
Diplomová práce
Bc. Milena Hošťálková

## Slide 2: Směrnice o projektovém řízení
jsou ověřený a popsaný postup, který komplexně řeší realizaci a řízení vymezené sady činností
při nahlédnutí do tohoto dokumentu musí projektový manažer (či jiný projektový pracovník) rychle zjistit, jak v dané fázi postupovat a proč a také musí být rychle odkázán na jiný dokument, který tuto situaci řeší. Směrnice by měla být základě nových poznatků pravidelně aktualizována.
Směrnice pro řízení projektů si vytváří jednotlivé městské úřady samostatně a to tak, aby vyhovovaly jejich potřebám, tj. dle významu projektů a velikosti projektových týmů.

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce bylo zhodnocení deseti vybraných směrnic projektového řízení podle zadaných kritérií, jejich komparace a následné doporučení pro zapracování do směrnice Městského úřadu Hranice, která byla vybrána jako výchozí - porovnávaná.
Výsledky práce byly předány na vědomí všem posuzovaným městským úřadům a dále vedoucímu finančnímu odboru Městského úřadu Hranice k vyjádření, zda některé z doporučení bude implementováno do směrnice města Hranice

## Slide 4
Pro účely diplomové páce byly vybrány směrnice měst:
Hranice, Broumov, Tábor, Frenštát pod Radhoštěm, Šternberk, Vsetín, Bystřice pod Hostýnem, Hustopeče a Magistrátu města Prostějov a Přerov
U těchto směrnic bylo posuzováno, zda obsahují a řeší:
- kdo je zodpovědný za vyhledávání zveřejňovaných nabídek
- odpovědnosti a pravomoci členů projektového
- zajištění komunikace mezi členy týmu
- postup v případě změny v dotační akci
- kontrolu průběhu realizace projektu
řízení rizik projektu
Každému splněnému kritériu byl přiřazen bod. Na základě získaných bodů byla provedena komparace těchto směrnic.

## Slide 5
Směrnice | Určení , kdo je zodpovědný za vyhledávání zveřejňovaných nabídek dotací | Odpovědnosti a pravomoci členů projektového týmu | Zajištění komunikace mezi členy týmu | Upravení postupu v případě změny v dotační akci | Kontrola průběhu realizace projektu | Vyhodnocení rizik projektu | Počet splněných kritérií
MěÚ Broumov |  |  |  |  |  |  | 2
MěÚ Bystřice pod Host. |  |  |  |  |  |  | 4
MěÚ Frenštát pod Rad. |  |  |  |  |  |  | 3
MěÚ Hranice |  |  |  |  |  |  | 5
MěÚ Hustopeče |  |  |  |  |  |  | 4
Magistrát města Prostějov |  |  |  |  |  |  | 1
Magistrát města Přerov |  |  |  |  |  |  | 4
MěÚ Šternberk |  |  |  |  |  |  | 3
MěÚ Tábor |  |  |  |  |  |  | 2
MěÚ Vsetín |  |  |  |  |  |  | 2
 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 

## Slide 6
Komparací bylo zjištěno, že požadavky nejlépe splňuje směrnice Města Hranice. Tato směrnice byla ze všech sledovaných směrnic druhá nejstarší a přesto nejlépe zpracovaná dle požadovaných kritérií. Bylo zjištěno, že neobsahuje pouze jedno ze sledovaných kritérií, které byly zvoleny jako klíčové a to zapracování postupu týkajícího se řízení rizik projektu

## Slide 7
Dále bylo zjištěno, že ne všechny směrnice jsou vypracovány tak, aby plnily svou funkci. Jednalo se zejména o směrnici Města Broumov, která je velmi všeobecná a neobsahuje ani základní údaje potřebné k práci projektového týmu a o směrnici Města Frenštát pod Radhoštěm, která je velice stručná a neupravuje zdaleka celý postup při projektovém řízení.
Některé z posuzovaných směrnic zase neobsahují žádnou z příloh, potřebnou pro práci v projektovém týmu. Jednalo se o směrnice měst Bystřice pod Hostýnem, Hustopeče a Tábor.

## Slide 8
Vyplynulo, že existují velké rozdíly při zpracování směrnic na jednotlivých městských úřadech. V praxi jsou tyto směrnice nezbytným podkladem pro kvalitní práci projektového týmu, kdy bez těchto směrnic jednotliví členové projektového týmu nemají identifikované úkoly, pravomoci a zodpovědnost a nemají při své práci podle čeho postupovat.

## Slide 9
Z analýzy vybraných směrnic o projektovém řízení bylo vybráno pro porovnávanou směrnici 11 doporučení, které by v případě jejich zapracování do směrnice zvýšily její kvalitu a podpořily by její obsahovou úplnost.

## Slide 10: Jednalo se o tato doporučení:
řešení způsobu evidence projektů doplněním přílohy databáze projektů, která je nezbytná pro evidenci a přehled probíhajících projektů
způsob vyhodnocování rizik projektu, které je důležité k identifikaci a hrozeb a slabých stránek projektu a k jejich předcházení
lépe specifikovat kontrolu průběhu projektu, tj. kontrolu čerpání rozpočtu a věcného plnění projektu a postup při vnější kontrole poskytovatelem dotace a jinými kontrolními orgány
doplnění postupu zajištění publicity projektu, jejíž plnění je jednou z důležitých závazných podmínek pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie

## Slide 11
lépe identifikovat projektový tým a projektové role
zavedení standardu projektu (archivace a úložiště listinných a elektronických dokumentů, jmenná konverze dokumentů)
zapracování postupu při změnách v dotační akci a rozhodnutí o předčasném ukončení projektu
doporučení k rozšíření kapitoly Systém motivace a zainteresovanosti zaměstnanců na získávání dotací
zavedení termínu externí projekt a zásobník akcí či projektový námět

## Slide 12: Z vyjádření vedoucího finančního odboru k navrhovaným doporučením vyplynulo:
čtyři z návrhů této diplomové práce budou do směrnice implementovány.
(jedná se o navrhovaná doplnění Databáze projektů, Vyhodnocení rizik projektu, Kontrola průběhu realizace projektu a Publicita projektu)

## Slide 13
jeden návrh bude implementován v delším časovém horizontu po projednání s vedením města
(jednalo se o zařazení přílohy Standardy projektu)
dva z předložených návrhů jsou na představení, diskuzi a rozhodnutí vedení města
(doplnění článku Odměna projektového týmu a zařazení přílohy Zásobník akcí)

## Slide 14
čtyři doporučení jsou pro směrnici Městského úřadu Hranice nerelevantní a nebudou do směrnice Městského úřadu implementována.
(doplnění textu o pojem Projektový tým, přesný popis Projektových rolí, návrh na řešení Změny v dotační akci a doplnění článku Externí projekt o tabulku databanky externích projektů a krycího listu dotace).

## Slide 15
Přínos této diplomové práce vidím v tom, že po doplnění porovnávané směrnice dle uvedených zjištění, vznikne revidovaná směrnice, která zkvalitní práci členů projektového týmu na Městském úřadě Hranice.